1.今日计划完成情况：

今天完成的工作有：

1：更正model中不合适的字段和类型

2：实现应发工资的自动计算

3：在人员报表和技术分享模块的实现过程中研究和使用django-tinymce富文本编辑器的配置和使用

4：在码云中部署了该项目的git，实现小组成员的共享

2.遇到的问题与解决方案：

今天主要的问题有以下几个方面：

1：何启双的ubuntu系统出现问题，提示The system is running in low-graphics mode , 现在是跳过该问题进入系统，可能还会出现该问题，现在没有进行实质解决。

2：django-tinymce富文本编辑器的配置在小组成员中出现问题，还没解决

3.明日计划：

明天将主要完成以下任务：

何启双进行系统问题问题的解决

解决小组成员的富文本编辑器的配置错误问题

找Ddorgan演示系统找出不合理的问题和制定下一步的计划

4.培训收获：

今天培训的收获主要有以下几点：

今天的收获还是挺多的，小组成员都进一步熟悉了django系统，主要包括model和自定义模板的配置，还有富文本编辑器的使用，熟悉了js和jquery的相关知识。同时大家也逐渐熟悉和习惯内部的沟通，加强交流。